PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Cao Nguyên | Mã sinh viên | B25DTCN297 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | thương lượng hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | bám theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog nhằm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của Scrum Team |
| Scrum Master | Thiết lập, hỗ trợ và thúc đẩy quy trình Scrum; giúp loại bỏ các rào cản, cản trở tiến độ của đội và đảm bảo mọi người hiểu, thực hành đúng Scrum. |
| Developers | Trực tiếp sáng tạo, xây dựng các phần của increment có thể sử dụng được trong mỗi Sprint, tự quản lý công việc và lập kế hoạch kỹ thuật cho từng ngày để đạt được sprint goal |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý mua hàng | Xem danh mục & Đặt hàng | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ sạch kèm thông tin hạn sử dụng còn lại, để tôi chọn lựa và đặt mua thực phẩm tươi ngon, an toàn. |
| Quản lý kho | Quản lý hạn sử dụng & tồn kho | US-02 | Là nhân viên kho, tôi muốn hệ thống tự động ẩn các lô rau củ có hạn sử dụng dưới 1 ngày khỏi trang bán hàng, để đảm bảo không bán hàng sắp hết hạn cho khách theo đúng quy tắc nghiệp vụ. |
| Khuyến mãi & Tri ân | Áp dụng Mã giảm giá | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn nhập mã giảm giá khi thanh toán đơn hàng có giá trị từ 200.000đ trở lên, để được giảm giá tiền hàng theo chương trình ưu đãi của cửa hàng. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic là khối chức năng tổng thể lớn nhất cần nhiều Sprint để chia nhỏ. Feature là một tính năng trung hạn thuộc Epic, gom nhóm các yêu cầu liên quan thực hiện trong 1–2 Sprint. còn User Story là yêu cầu nhỏ nhất từ góc nhìn người dùng, mô tả một chức năng cụ thể có thể hoàn thành trọn vẹn ngay trong một Sprint.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Tiêu chí Small | US-Y chứa quá nhiều chức năng lớn gộp lại (đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, nhận khuyến mãi). Scope này quá rộng, không thể ước lượng chính xác và không thể hoàn thành gọn gàng trong 1 Sprint |
| Tiêu chí Testable | Khái niệm lợi ích “mua sắm tiện lợi nhất” mang tính cảm tính, chung chung, không có tiêu chí chấp nhận rõ ràng để Testers lập kịch bản kiểm thử xác nhận thế nào là "đã đạt" |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn thêm các mặt hàng rau củ chọn lựa vào giỏ hàng và ấn xác nhận đặt hàng, để tạo đơn hàng mới trên ứng dụng |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng, để trả tiền mặt cho shipper khi đã kiểm tra xong hàng |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái xử lý và giao hàng của đơn hàng, để chủ động thời gian nhận hàng |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Đây là chức năng lõi bắt buộc phải có để khách tạo được đơn hàng trên ứng dụng |
| B2 | Must | Phương thức thanh toán đơn giản nhất, chi phí triển khai thấp và đáp ứng ngay mục tiêu bán lẻ & nhận hàng trong ngày với ngân sách hạn chế |
| B3 | Should | Cần thiết để tăng trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng nhưng nếu chưa tích hợp kịp trong 6 tuần thì khách vẫn có thể hoàn thành việc mua hàng bằng COD |
| B4 | Could | Chức năng nâng cao, tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí phát triển. Chỉ làm khi dư thừa thời gian và ngân sách sau khi xong Must/Should |
| B5 | Won't | Chưa cần thiết cho đợt phát hành đầu tiên khi mục tiêu cốt lõi chỉ là mua và giao hàng thành công |
| B6 | Won't | Chức năng phức tạp, tốn kém chi phí AI, hoàn toàn nằm ngoài mục tiêu tối thiểu của đợt ra mắt sau 6 tuần |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Nếu xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must, dự án sẽ đối mặt với rủi ro vỡ tiến độ và vượt ngân sách trong khung thời gian 6 tuần hạn hẹp do đội phát triển bị quá tải. Bên cạnh đó, việc coi mọi thứ đều bắt buộc sẽ làm mất đi tính linh hoạt của Agile, khiến đội ngũ không thể xác định công việc cốt lõi cần ưu tiên khi gặp sự cố hay thay đổi. Vì vậy, phân loại MoSCoW hợp lý giúp tập trung nguồn lực hoàn thiện sản phẩm khả dụng tối thiểu để ra mắt đúng hạn, trước khi nâng cấp thêm dựa trên phản hồi thực tế

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |